Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Martijanec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 10/13, 24/13 i 18/18), **Općinsko vijeće Općine** **Martijanec** na svojoj **20.** sjednici održanoj dana **27. studenog 2019. godine**, donosi

**Program**

**održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu**

**1. UVODNE ODREDBE**

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2020. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih površina, održavanja javnih prometnih površina, čišćenje i održavanje spomenika, održavanja nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i potoka, održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, prigodno uređenje Općine, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme te održavanje čistoće javnih površina.

**2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA**

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini planirana su u iznosu od **1.016.640,00 kuna,** a osigurat će se iz sljedećih izvora:

* komunalna naknada 415.000,00 kuna
* spomenička renta 500,00 kuna
* donacije pravnih osoba 23.500,00 kuna
* opći porezni prihodi 471.140,00 kuna
* zakup poljoprivrednog zemljišta 6.500,00 kuna
* grobna naknada 100.000,00 kuna

**3. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Opis poslova** | **Jed. mjere** | **Količina** | **Procijenjena vrijednost** **troškova** |
|  | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU OPĆINE MARTIJANEC** |
|  | 1. RADOVI NA ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
 |
| 1.A.1. | Održavanje travnatih površina | m² | 8.200,00 | 30.000,00 |
| 1.A.2. | Održavanje živih ograda | m² | 1.571,25 | 10.000,00 |
| 1.A.3. | Uređivanje drveća uz putove | m | 13.900,00 | 10.000,00 |
| 1.A.4. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem | m² | 62.500,00 | 20.000,00 |
| 1.A.5. | Održavanje zelenih površina po pojedinim naseljima | m² | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | **U K U P N O:** | **90.000,00** |
|  | 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA – POLJSKI PUTEVI
 |
| 1.B.1. | Strojno čišćenje javno-prometnih površina III kategorije – poljskih putova  | m | 55.000,00 | 31.000,00 |
| 1.B.2. | Održavanje poljskih putova  | m | 25.900,00 | 75.000,00 |
| **U K U P N O:** | **106.000,00** |
|  | 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA
 |
| 1.C.1. | Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja | m² | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **U K U P N O:** | **10.000,00** |
| **S V E U K U P N O:** | **206.000,00** |
| ***Izvori financiranja****Komunalna naknada 164.800,00 kn, spomenička renta 500,00 kn, opći porezni prihodi 40.700,00 kn* |
|  |
|  | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** |
| 2.1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | m | 13.700,00 | 100.000,00 |
| 2.2. | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa  | procijenjeno | 1 | 20.000,00 |
| 2.3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta, izrada muldi | procijenjeno | 1 | 56.000,00 |
| 2.4. | Oborinska odvodnja - čišćenje i sanacija slivnika i zacijevljenih kanala, i popravak cijevnih propusta  | procijenjeno | 1 | 20.000,00 |
| 2.5. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | procijenjeno | 1 | 5.000,00 |
|  2.6. | Popravak betonskih kanalica i rubnjaka | procijenjeno | 1 | 9.000,00 |
|  2.7. | Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima | m² | 10.000,00 | 5.000,00 |
|  2.8. | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | procijenjeno | 1 | 10.000,00 |
|  2.9. | Zimska služba | m | 26.323,00 | 35.000,00 |
|  2.10. | Hitni popravci i intervencije | procijenjeno | 1 | 12.140,00 |
| **U K U P N O:** |  **272.140,00** |
| ***Izvori financiranja****Zakup poljoprivrednog zemljišta 6.500,00 kn, donacije pravnih osoba 23.500,00 kn, komunalna naknada 100.400,00 kn,opći porezni prihodi 141.740,00 kn* |
|  |
|  | **ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA** |
|  3.1. | Evidentiranje i čišćenje kanala i potoka  | procijenjeno | 1 | 25.000,00 |
| 3.2. | Održavanje kanala na području Općine  | procijenjeno | 1 | 34.800,00 |
| **U K U P N O:** | **59.800,00** |
| ***Izvori financiranja****Komunalna naknada 59.800,00 kn* |
|  |
|  | **JAVNA RASVJETA** |
| 4.1. | Održavanje javne rasvjete | tromjesečna zamjena | - | 25.000,00 |
| 4.2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | godišnje | - | 65.000,00 |
| **U K U P N O:** | **90.000,00** |
| ***Izvori financiranja****Komunalna naknada 65.000,00 kn, opći porezni prihodi 25.000,00 kn* |
|  |
|  | **ODRŽAVANJE PROSTORA I ZGRADA ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA** |
| 5.1. | Groblja u Martijancu, Križovljanu i Slanju – tekuće održavanje | m² | 7.940,00 | 118.700,00 |
| **U K U P N O:** | **118.700,00** |
| ***Izvori financiranja****Grobna naknada 100.000,00 kn, opći porezni prihodi 18.700,00 kn* |
|  |
|  | **ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME** |
| 6.1. | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | kom | 9 | 25.000,00 |
| **U K U P N O:** | **25.000,00** |
| ***Izvori financiranja****Opći porezni prihodi 15.000,00 kn, komunalna naknada 10.000,00 kn* |
|  |
|  | **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** |
| 7.1. | Održavanje čistoće javnih površina | procijenjeno | 1 | 15.000,00 |
| **U K U P N O:** | **15.000,00** |
| ***Izvori financiranja****Komunalna naknada 15.000,00 kn* |
|  | **EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** |
| 8.1. | Evidentiranje nerazvrstanih cesta | procijenjeno | 1 | 115.000,00 |
| **U K U P N O:** | **115.000,00** |
| ***Izvori financiranja****Opći porezni prihodi 115.000,00 kn* |
|  |
|  | **LEGALIZACIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |
| 9.1. | Legalizacija komunalne infrastrukture | procijenjeno | 1 | 115.000,00 |
| **U K U P N O:** | **115.000,00** |
| ***Izvori financiranja****Opći porezni prihodi 115.000,00 kn* |
|  |
| **S V E U K U P N O:** | **1.016.640,00** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
	1. Radi efikasnije i racionalnije realizacije Programa, načelnik može izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih rashoda i izdataka utvrđenih ovim Programom.
	2. Ovaj Program objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine.

KLASA: 400-08/19-01/2

URBROJ: 2186/19-01-19-5

Martijanec, 27. studenog 2019.

 PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

 Dubravko Besek