PRIJEDLOG

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21), **Općinsko vijeće Općine Martijanec** na **03.**sjednici održanoj dana **04. listopada 2021. godine**, donosi

***III. Izmjene i dopune Programa***

***građenja komunalne infrastrukture***

***na području Općine Martijanec u 2021. godini***

1. **UVODNE ODREDBE**

Ovim se Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2021. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje građenje komunalne infrastrukture:

* nerazvrstanih cesta
* javnih površina
* javnih parkirališta
* javne rasvjete
* groblja
* odvodnje
* gospodarenja komunalnim otpadom

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, a sve kao procjenu troškova građenja.

U Programu se troškovi iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

1. **SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu osigurat će se iz izvora kako slijedi:

Proračun Općine Martijanec:

* opći prihodi i primici 811.590,61 kn
* podizvor opći prihodi i primici – pomoć EU (APPRRR) 1.062.158,45 kn
* ostali prihodi za posebne namjene 230.000,00 kn
* prihodi od spomeničke rente 510,94 kn

Pomoć EU - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 1.647.500,00 kn

Ostale pomoći – Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 171.240,00 kn

* + Županijska uprava za ceste 784.000,00 kn
  + sredstva fiskalnog izravnanja (ostale pomoći) 362.000,00 kn

Sredstva za financiranje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu u iznosu od **5.069.000,00 kuna** rasporedit će se za financiranje građenja komunalne infrastrukture po djelatnostima: - nerazvrstane ceste, javne prometne površine, javna parkirališta, javna rasvjeta, groblja i odvodnja.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**
2. **NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE PROMETNE POVRŠINE**

U smislu ovog Programa pod nerazvrstanim cestama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno modernizaciji – asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja/ vrsta radova** | **Procjena troškova** |
| **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA** | |
| 1. Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševec | **150.000,00** |
| * 1. Projektna dokumentacija | 150.000,00 |
|  |  |
| 1. Izgradnja šumske prometnice – NC V. Vinogradski odvojak | **2.050.000,00** |
| * 1. Gradnja | 1.950.000,00 |
| * 1. Nadzor | 50.000,00 |
| 2.3. Projektna dokumentacija | 50.000,00 |
|  |  |
| 1. Izgradnja spojne ceste ulice svetog Martina , Školske ulice i Cvjetne ulice u Martijancu | **600.000,00** |
| * 1. Projektna dokumentacija | 50.000,00 |
| * 1. Gradnja | 541.000,00 |
| * 1. Nadzor | 9.000,00 |
|  |  |
| 1. Rekonstrukcija vinogradskih odvojaka | **500.000,00** |
| * 1. Gradnja | 480.000,00 |
| * 1. Nadzor | 20.000,00 |
| **U K U P N O:** | **3.300.000,00** |
| ***Izvori financiranja:***  *Točka 1. podizvor opći prihodi i primici (pomoći EU APPRRR) 80.000,00 kn, opći prihodi i primici 70.000,00 kn*  *Točka 2.pomoć EU –APPRRR 1.647.500,00kn, opći prihodi i primici 402.500,00 kn*  *Točka 3. ostale tekuće pomoći Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 171.240,00 kn, opći prihodi i primici 178.760,00 kn, podizvor opći prihodi i primici 250.000,00 kn*  *Točka 4. podizvor opći prihodi i primici (pomoć EU – APPRRR) 380.000,00 kn, šumski doprinos 80.000,00, sredstva od legalizacije 40.000,00kn* | |

1. **JAVNE POVRŠINE**

U smislu ovog Programa pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje javnih

prometnih površina, javnih zelenih površina te javnih objekata i uređaja,a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja/ vrsta radova** | **Procjena troškova** |
| **JAVNE POVRŠINE** | |
| 1. Izgradnja komunalne infrastrukture – pješačka i biciklistička traka Martijanec - Hrastovljan | **784.000,00** |
| * 1. Gradnja | 784.000,00 |
|  |  |
| 1. Projektiranje i urbanističko uređenje prostora društvenih i centralnih sadržaja Martijanec | **50.000,00** |
| * 1. Projektna dokumentacija | 50.000,00 |
|  |  |
| 1. Izgradnja širokopojasne mreže | **10.000,00** |
| 3.1. Kapitalna pomoć drugim subjektima | 10.000,00 |
|  |  |
| 4. Izgradnja parkirališta i pješačke staze u Martijancu | **26.000,00** |
| 4.1.Projektna dokumentacija | 26.000,00 |
| **U K U P N O:** | **870.000,00** |
| ***Izvori financiranja:***  *Točka 1. ostale pomoći –ŽUC 784.000,00 kn*  *Točka 2. ostale pomoći 50.000,00 kn*  *Točka 3. opći prihodi i primici 10.000,00 kn*  *Točka 4. opći prihodi i primici 26.000,00 kn* | |

1. **GROBLJA**

U smislu ovog Programa, građenje na groblju podrazumijeva proširenje i rekonstrukciju zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji i predmeti na površinama groblja. Troškovi predloženog proširenja i rekonstrukcije groblja u 2021. godini procjenjuju se u iznosu od **96.000,00kuna**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova** |
| **PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA** | |
| 1. Kupnja zemljišta, proširenje i uređenje groblja u Martijancu | **96.000,00** |
| * 1. Kupnja zemljišta | 70.000,00 |
| * 1. Izmještanje ograde | 26.000,00 |
| **U K U P N O :** | **96.000,00** |
| ***Izvori financiranja:***  *Točka 1. opći prihodi i primici 95.489,06 kn,prihodi od spomeničke rente 510,94 kn,* | |

1. **ODVODNJA**

Pod građenjem odvodnje podrazumijeva se građenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova** |
| **ODVODNJA** | |
| 1. Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg | **622.000,00** |
| * 1. Kapitalna donacija | 622.000,00 |
|  |  |
| 2. Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda - II. i III. Vrbanovečki  odvojak | **110.000,00** |
| 2.1. Kapitalna donacija | 110.00000 |
| **U K U P N O:** | **732.000,00** |
| ***Izvori financiranja:***  *Točka 1. ostale pomoći 312.000,00 kn, podizvor opći prihodi i primici 281.158,45 kn, opći prihodi i primici 28.841,55 kn*  *Točka 2.ostali prihodi za posebne namjene 110.000,00* | |

1. **GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predviđena je građenje građevine za gospodarenje komunalnim otpadom, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina:

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova** |
| **GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | |
| 1. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog | **71.000,00** |
| * 1. Gradnja – kapitalna donacija | 71.000,00 |
| **U K U P N O:** | **71.000,00** |
| ***Izvori financiranja:***  *Točka 1. podizvor opći prihodi i primici (pomoć EU – APPRRR)71.000,00 kn* | |

|  |  |
| --- | --- |
| **S V E U K U P N O:** | **5.069.000,00kn** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

Ove III. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 400-08/21-01/4

URBROJ: 2186/19-01-21-5

Martijanec, 04. listopada 2021. godine

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Stjepan Golubić, ing.

Obrazloženje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2021. godini

**1. NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE PROMETNE POVRŠINE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | | **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova** | **+/-** | **Izmjena programa** |
| **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | | |
| 1. | Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševec | | **150.000,00** | - | **150.000,00** |
|  | 1.1. Projektna dokumentacija | | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
|  |  | |  |  |  |
| 2. | Izgradnja šumske prometnice – NC V. Vinogradski odvojak | | **2.050.000,00** | **-** | **2.050.000,00** |
|  | 2.1. Gradnja | | 1.950.000,00 | - | 1.950.000,00 |
|  | 2.2. Nadzor | | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
|  | 2.3. Projektna dokumentacija | | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
|  |  | |  |  |  |
| 3. | Izgradnja spojne ceste ulice svetog Martina, Školske ulice i Cvjetne ulice u Martijancu | | **600.000,00** | **-** | **600.000,00** |
|  | 3.1. Projektna dokumentacija | | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
|  | 3.2. Gradnja | | 541.000,00 | - | 541.000,00 |
|  | 3.3. Nadzor | | 9.000,00 | - | 9.000,00 |
|  |  | |  |  |  |
| 4. | Rekonstrukcija vinogradskih odvojaka | | **500.000,00** | +200.000,00 | **500.000,00** |
|  | ~~4.1. Projektna dokumentacija~~ | | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
|  | ~~4.2~~. 4.1.Gradnja | | 250.000,00 | +230.000,00 | 480.000,00 |
|  | ~~4.3~~. 4.2.Nadzor | | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
|  | **UKUPNO** | | **3.100.000,00** |  | **3.300.000,00** |
| ***Izvori financiranja:***  *Točka 1. podizvor opći prihodi i primici (pomoć EU –APPRRR)80.000,00 kn, opći prihodi i primici 70.000,00 kn*  *Točka 2. pomoć EU –APPRRR 1.647.500,00kn, opći prihodi i primici 402.500,00 kn*  *Točka 3. ostale tekuće pomoći Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 171.240,00 kn, opći prihodi i primici 178.760,00 kn, podizvor opći prihodi i primici 250.000,00 kn*  *Točka 4. podizvor opći prihodi i primici (pomoć EU – APPRRR)~~180.000,00~~ 380.000,00 kn, šumski doprinos 80.000,00, sredstva od legalizacije 40.000,00kn* | | | | | |

**4. ODVODNJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova** | **+/-** | **Izmjena programa** |
| **ODVODNJA** | | | | |
| 1. | Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg | **1.000,000,00** | **-378.000,00** | **622.000,00** |
|  | 1.1. Kapitalna donacija | 1.000.000,00 | -378.000,00 | 622.000,00 |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda - II. i III. Vrbanovečki odvojak | **220.000,00** | **-110.000,00** | **110.000,00** |
|  | 2.1. Izgradnja | 220.000,00 | -110.000,00 | 110.000,00 |
| **U K U P N O:** | | **1.220.000,00** | **488.000,00** | **732.000,00** |
| ***Izvori financiranja:***  *Točka 1. ostale pomoći ~~500.000,00~~ 312.000,00 kn, podizvor opći prihodi i primici ~~500.000,00~~ 281.158,45 kn , opći prihodi i primici 28.841,55 kn*  *Točka 2. ~~opći prihodi i primici 78.841,55 kn~~, ostali prihodi za posebne namjene ~~141.158,45~~ 110.000,00kn* | | | | |