PRIJEDLOG

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21), **Općinsko vijeće Općine Martijanec** na **5.** sjednici održanoj dana **08. prosinca 2021. godine**, donosi

***Program***

***građenja komunalne infrastrukture***

***na području Općine Martijanec u 2022. godini***

1. **UVODNE ODREDBE**

Ovim se Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2022. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje građenje komunalne infrastrukture:

* nerazvrstanih cesta
* javnih površina
* javnih parkirališta
* javne rasvjete
* groblja
* odvodnje
* gospodarenja komunalnim otpadom

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, a sve kao procjenu troškova građenja.

U Programu se troškovi iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

1. **SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu osigurat će se iz izvora kako slijedi:

Proračun Općine Martijanec:

* opći prihodi i primici 568.500,00 kn
* podizvor opći prihodi i primici – pomoć EU (APPRRR) 1.450.000,00 kn
* ostali prihodi za posebne namjene 250.000,00 kn
* prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 166.000,00 kn

Pomoć EU - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 2.050.000,00 kn

Ostale pomoći - Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 200.000,00 kn

 - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 300.000,00 kn

Sredstva za financiranje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu u iznosu od **4.984.500,00 kuna** rasporedit će se za financiranje građenja komunalne infrastrukture po djelatnostima: - nerazvrstane ceste, javne prometne površine, javna parkirališta, javna rasvjeta, groblja i odvodnja.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**
2. **NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE PROMETNE POVRŠINE**

U smislu ovog Programa pod nerazvrstanim cestama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno modernizaciji – asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova**  |
| **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA**  |
| 1. Izgradnja šumske prometnice – NC V. Vinogradski odvojak
 | **2.050.000,00** |
| * 1. Gradnja
 | 2.000.000,00 |
| * 1. Nadzor
 | 50.000,00 |
| 1. Rekonstrukcija NC Martijanec . Madaraševec
 | **150.000,00** |
| * 1. Projektna dokumentacija
 | 150.000,00 |
| 1. Izgradnja spojne ceste ul.sv.Martina i Cvjetne ul. u Martijancu te izgr.šetnice do želj.stanice
 | **200.000,00** |
| * 1. Projektna dokumentacija
 | 200.000,00 |
| 1. Rekonstrukcija vinogradskih odvojaka
 | **500.000,00** |
| * 1. Gradnja
 | 500.000,00 |
|  **U K U P N O:**  | **2.900.000,00** |
| ***Izvori financiranja:*** *Točka 1. pomoći EU 2.050.000,00 kn**Točka 2. opći prihodi i primici 150.000,00 kn**Točka 3. podizvor opći prihodi i primici 200.000,00 kn**Točka 4. podizvor opći prihodi i primici 250.000,00 kn, ostali prihodi za posebne namjene 250.000,00 kn* |

1. **JAVNE POVRŠINE**

U smislu ovog Programa pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje javnih

prometnih površina, javnih zelenih površina te javnih objekata i uređaja, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova**  |
| **JAVNE POVRŠINE** |
| 1. Izgradnja parkirališta i pješačke staze u Martijancu
 | **150.000,00** |
| * 1. Kapitalna donacija vjerskim zajednicama
 | 150.000,00 |
| 1. Projektiranje i izvođenje radova na prostoru kod društvenog doma u Sudovčini
 | **400.000,00** |
| * 1. Projektna dokumentacija
 | 30.000,00 |
| * 1. Izvođenje radova
 | 360.000,00 |
| * 1. Nadzor
 | 10.000,00 |
| 1. Izgradnja malonogometnog i košarkaškog igrališta
 | **20.000,00** |
|  3.1. Projektna dokumentacija | 20.000,00 |
| 1. Projektiranje, urb.uređenje i izvođenje radova na prostoru društv. i centralnih sadržaja Martijanec
 | **400.000,00** |
| * 1. Projektna dokumentacija
 | 40.000,00 |
| * 1. Izvođenje radova
 | 350.000,00 |
| * 1. Nadzor
 | 10.000,00 |
|  **U K U P N O:**  | **970.000,00** |
| ***Izvori financiranja:*** *Točka 1. opći prihodi i primici 150.000,00 kn**Točka 2. podizvor opći prihodi i primici 200.000,00 kn, ostale pomoći - Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 200.000,00 kn**Točka 3. opći prihodi i primici 20.000,00 kn**Točka 4. opći prihodi i primici 100.000,00 kn, ostale pomoći Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 300.000,00 kn* |

1. **GROBLJA**

U smislu ovog Programa, građenje na groblju podrazumijeva proširenje i rekonstrukciju zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji i predmeti na površinama groblja.Troškovi predloženog proširenja i rekonstrukcije groblja u 2022. godini procjenjuju se u iznosu od **166.000,00** **kuna**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova**  |
| **PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA** |
| 1. Proširenje mjesnog groblja u Martijancu
 | **166.000,00** |
| * 1. Kupnja zemljišta
 | 70.000,00 |
| * 1. Izmještanje ograde
 | 96.000,00 |
| **U K U P N O :** | **166.000,00** |
| ***Izvori financiranja:*** *Točka 1. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 166.000,00 kn* |

1. **ODVODNJA**

Pod građenjem odvodnje podrazumijeva se građenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova**  |
| **ODVODNJA**  |
| 1. Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg
 | **948.500,00** |
| * 1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru
 | 948.500,00 |
|  |  |
|  **U K U P N O:** | **948.500,00** |
| ***Izvori financiranja:*** *Točka 1. opći prihodi i primici 148.500,00, podizvor opći prihodi i primici 800.000,00 kn*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **S V E U K U P N O:** | **4.984.500,00kn** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-08/21-01/5

URBROJ: 2186/19-01-21-4

Martijanec, 08. prosinca 2021. godine

 PREDSJEDNIK

 OPĆINSKOG VIJEĆA

 Stjepan Golubić, ing.