Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 31. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21) **Općinsko vijeće Općine Martijanec** na **7.** sjednici održanoj **28. - 29. ožujka 2022.** godine donijelo je slijedeći

**ZAKLJUČAK**

**I.**

Općinsko vijeće Općine Martijanec prihvaća podnijeto Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, KLASA:400-05/22-01/2, URBROJ: 2186-19-02-22-10 od 01. ožujka 2022. godine koje je donio Općinski načelnik.

**II.**

Podnijeto Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

**III.**

Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-05/22-01/2

URBROJ: 2186-19-01-22-21

Martijanec, 29. ožujka 2022. godine

**PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA**

Stjepan Golubić, ing.

Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 47. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21) Načelnik Općine Martijanec donosi:

**Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne**

**infrastrukture za 2021. godinu**

**Članak 1.**

Općinsko vijeće Općine Martijanec donijelo je na 27. sjednici održanoj dana 27. studenog 2020. godine Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu te je objavljen „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 81/20. Utvrđuje se da je tijekom 2021. godine Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) u Općini Martijanec rashodovno izvršen kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost** | **Ostvareno** | **% Izvršenja** |
| 1. **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU OPĆINE MARTIJANEC** | | |  |  |
| 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | | |  |  |
| 1. | Održavanje travnatih površina | 30.000,00 | 31.000,00 | 103,33 |
| 2. | Održavanje živih ograda | 6.000,00 | 7.000,00 | 116,67 |
| 3. | Uređivanje drveća uz putove | 10.000,00 | 15.000,00 | 150,00 |
| 4. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem | 20.000,00 | 26.500,00 | 132,50 |
| 5. | Održavanje zelenih površina po pojedinim naseljima | 20.000,00 | 28.500,00 | 142,50 |
|  | U K U P N O: | 86.000,00 | 108.000,00 | 125,58 |
| 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA - POLJSKI PUTEVI | | |  |  |
| 1. | Strojno čišćenje javno-prometnih površina III kategorije – poljskih putova | 31.000,00 | 10.500,00 | 33,87 |
| 2. | Održavanje poljskih putova | 75.000,00 | 66.779,63 | 89,04 |
| U K U P N O: | | 106.000,00 | 77.279,63 | 72,91 |
| 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA | | |  |  |
| 1. | Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja | 10.000,00 | 9.500,00 | 95,00 |
| U K U P N O: | | 10.000,00 | 9.500,00 | 95,00 |
| **S V E U K U P N O:** | | **202.000,00** | **194.779,63** | **96,43** |
| 1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | |  |  |
| 2.1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | 110.000,00 | 39.339,60 | 35,76 |
| 2.2. | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa | 20.000,00 | - | 0,00 |
| 2.3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta, izrada muldi | 56.000,00 | 260.098,10 | 464,46 |
| 2.4. | Oborinska odvodnja - čišćenje i sanacija slivnika i zacijevljenih kanala, i popravak cijevnih propusta | 20.000,00 | 1.767,20 | 8,84 |
| 2.5. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | 5.000,00 | 7.000,00 | 140,00 |
| 2.6. | Popravak betonskih kanalica i rubnjaka | 9.000,00 | - | 0,00 |
| 2.7. | Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima | 5.000,00 | 15.000,00 | 300,00 |
| 2.8. | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | 12.000,00 | 7.250,00 | 60,42 |
| 2.9. | Zimska služba | 35.000,00 | 3.750,00 | 10,71 |
| 2.10. | Hitni popravci i intervencije | 12.500,00 | - | 0,00 |
| **U K U P N O:** | | **284.500,00** | **334.204,90** | **117,47** |
| 1. **ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA** | | |  |  |
| 3.1 | Evidentiranje i čišćenje kanala i potoka | 45.000,00 | 4.486,00 | 9,97 |
| 3.2. | Održavanje kanala na području Općine | 34.800,00 | 16.377,44 | 47,06 |
| **U K U P N O:** | | **79.800,00** | **20.863,44** | **26,14** |
| 1. **JAVNA RASVJETA** | | |  |  |
| 4.1. | Održavanje javne rasvjete | 5.000,00 | 21.317,19 | 426,34 |
| 4.2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 50.000,00 | 34.715,39 | 69,43 |
| **U K U P N O:** | | **55.000,00** | **56.032,58** | 101,88 |
| 1. **ODRŽAVANJE PROSTORA I ZGRADA ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA** | | |  |  |
| 5.1. | Groblja u Martijancu, Križovljanu i Slanju – tekuće održavanje | 118.700,00 | 142.064,79 | 119,68 |
| **U K U P N O:** | | **118.700,00** | **142.064,79** | **119,68** |
| 1. **ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME** | | |  |  |
| 6.1. | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | 65.000,00 | 25.858,26 | 39,78 |
| **U K U P N O:** | | **65.000,00** | **25.858,26** | **39,78** |
| **7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | | |  |  |
| 7.1. | Održavanje čistoće javnih površina | 25.000,00 | 13.500,00 | 54,00 |
| **U K U P N O:** | | **25.000,00** | **13.500,00** | **54,00** |
| **8. EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | |  |  |  |
| 8.1. | Evidentiranje nerazvrstanih cesta | 150.000,00 | 137.405,00 | 91,60 |
| **U K U P N O:** | | **150.000,00** | **137.405,00** | **91,60** |
| **S V E U K U P N O:** | | **980.000,00** | **924.708,60** | **94,36** |

**Članak 2.**

Sredstva ostvarena za izvršenje navedenih rashoda osigurana su iz slijedećih izvora:

* komunalna naknada 425.990,61 kuna
* spomenička renta 23,60 kuna
* donacije pravnih osoba 18.123,96 kuna
* opći porezni prihodi 379.755,71 kuna
* zakup poljoprivrednog zemljišta 6.483,44 kuna
* prenamjena zemljišta 9,75 kuna
* grobna naknada 94.321,53 kuna

KLASA:400-05/22-01/2

URBROJ: 2186-19-02-22-10

Martijanec, 01. ožujka 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

Branimir Nađ, mag. oec.