Na temelju članka 31. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21) **Općinsko vijeće Općine Martijanec** na **7.** sjednici održanoj **28. - 29. ožujka 2022.** godine donijelo je slijedeći

**ZAKLJUČAK**

**I.**

Općinsko vijeće Općine Martijanec prihvaća podnijeto Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2021. godini, KLASA: 400-05/22-01/2, URBROJ: 2186-19-02-22-5 od 01. ožujka 2022. godine koje je donio Općinski načelnik.

**II.**

Podnijeto Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2021. godini sastavni je dio ovog Zaključka.

**III.**

Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-05/22-01/2

URBROJ: 2186-19-01-22-17

Martijanec, 29. ožujka 2022. godine

 **PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA**

 Stjepan Golubić, ing.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21) **Načelnik Općine Martijanec** donosi:

***Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata društvene infrastrukture***

***na području Općine Martijanec u 2021. godini***

Općinsko vijeće Općine Martijanec donijelo je na 27. sjednici održanoj dana 27. studenog 2020. godine Program gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2021. godini te je objavljen „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 81/20, I. Izmjene i dopune predmetnog Programa donesene su na 29. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2021. godine i objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, br. 5/21, II. Izmjene i dopune predmetnog Programa donesene su na 01. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2021. godine i objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, br. 63/21, a III. Izmjene i dopune predmetnog Programa donesene su na 03. sjednici održanoj dana 04. listopada 2021. godine i objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, br. 81/21.

Generalni pregled realizacije te odnos planiranih i utrošenih sredstava po pojedinim vrstama investicija za 2021. godinu vidljiv je iz sljedeće tablice:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv objekta**  | **Procjena troškova građenja** | **Izvršeno 2021.** | **% izvršenja** |
| **1.** | Dom za starije i nemoćne osobe sa dnevnim boravkom Martijanec | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.**  | Projektiranje i rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu - izgradnja kulturnog centra | 20.000,00 | 11.500,00 | 57,50 |
| **3.** | Rekonstrukcija sanitarnog čvora i kuhinje Društvenog doma u križovljanu | 500.000,00 | 493.446,95 | 98,69 |
| **4.** | Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu | 237.597,51 | 236.750,00 | 99,64 |
| **5.**  | Izgradnja dječjeg igrališta uz dječji vrtić, opremanje i hortikulturalno uređenje | 891.358,13 | 891.358,13 | 100,00 |
| **6.** | Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Martijanec | 2.462.279,07 | 2.462.279,07 | 100,00 |
| **7.** | Izgradnja malonogometnog i košarkaškog igrališta | 352.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | Izgradnja dječjeg vrtića | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
|  **U K U P N O:** | **4.513.734,71** | **4.120.334,15** | **91,28** |
| ***Izvori financiranja:*** *Točka 2. izvor opći prihodi i primici 11.500,00 kn**Točka 3. izvor pomoći EU 493.446,95 kn**Točka 4. izvor ostale pomoći 207.375,00 kn, podizvor opći prihodi i primici 29.375,00 kn**Točka 5. izvor opći prihodi i primici 112.270,38 kn, podizvor opći prihodi i primici 132.500,00 kn, izvor vlastiti prihodi 146.587,75 kn, izvor ostale pomoći 500.000,00 kn**Točka 6. izvor opći prihodi i primici 2.279,07 kn , izvor ostale pomoći 85.000,00 kn, izvor namjenski primici od zaduživanja 2.375.000,00 kn**Točka 8. izvor pomoći EU 25.000,00 kn* |

KLASA: 400-05/22-01/2

URBROJ: 2186-19-02-22-5

Martijanec, 01. ožujka 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

 Branimir Nađ, mag. oec.