PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21) **Općinsko vijeće Općine** **Martijanec** na svojoj **11.** sjednici održanoj dana **13. rujna 2022. godine**, donosi

***I. Izmjene i dopune Programa***

***gradnje objekata društvene infrastrukture***

***na području Općine Martijanec u 2022. godini***

**Članak 1**.

Ovim I. Izmjenama i dopunama Programa planira se izgradnja objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2022. godini za društvene djelatnosti, i to:

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja** | **Procjena troškova**  |
| 1. Dom za starije i nemoćne osobe sa dnevnim boravkom Martijanec
 | **25.000,00** |
| * 1. Projektna dokumentacija
 | 25.000,00 |
| 1. Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu
 | **50.000,00** |
| 2.1. Projektna dokumentacija  | 50.000,00 |
| 1. Projektiranje i rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu
 | **20.000,00** |
| * 1. Gradnja
 | 20.000,00 |
| 1. Uređenje teretane na katu Društvenog doma Vrbanovec
 | **700.000,00** |
| 4.1. Projektna dokumentacija | 30.000,00 |
| 4.2. Izgradnja  | 655.000,00 |
| 4.3. Nadzor  | 15.000,00 |
| 1. Izgradnja dječjeg igrališta u Vrbanovcu
 | **650.000,00** |
| * 1. Projektna dokumentacija
 | 20.000,00 |
| * 1. Izgradnja
 | 615.000,00 |
| * 1. Nadzor
 | 15.000,00 |
| 1. Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Slanju
 | **270.000,00** |
| * 1. Projektna dokumentacija
 | 10.000,00 |
| * 1. Izgradnja
 | 260.000,00 |
| 1. Dogradnja dječjeg vrtića Vlakić Martijanec
 | **200.000,00** |
| 7.1. Projektna dokumentacija | 10.000,00 |
| 7.2. Izgradnja | 190.000,00 |
| 8. Uređenje okoliša i vanjskih terena, poligona i učionica na otvorenom | **500.000,00** |
|  8.1.Projektna dokumentacija | 20.000,00 |
|  8.2. Izgradnja | 470.000,00 |
|  8.3. Nadzor | 10.000,00 |
| 9. Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture | **150.000,00** |
| 9.1. Projektna dokumentacija | 30.000,00 |
| 9.2. Izgradnja | 120.000,00 |
| ***Izvori financiranja:*** *Točka 1. opći prihodi i primici 25.000,00 kn**Točka 2. opći prihodi i primici 50.000,00 kn**Točka 3. opći prihodi i primici 20.000,00 kn**Točka 4. ostale pomoći 210.000,00 kn, opći prihodi i primici 490.000,00 kn**Točka 5. ostale pomoći 298.000,00 kn, pomoći EU 352.000,00 kn**Točka 6. podizvor opći prihodi i primici 270.000,00 kn**Točka 7. ostale pomoći 200.000,00 kn**Točka 8. podizvor opći prihodi i primici 195.000,00 kn, ostale pomoći 105.000,00 kn, donacije 200.000,00 kn**Točka 9. podizvor opći prihodi i primici 150.000,00 kn* |

**Članak 2.**

Realizacija ovog Programa ovisit će o ostvarenju sredstava iz vanjskih izvora za izgradnju i opremanje objekata u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji.

**Članak 3.**

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 400-08/22-01/4

URBROJ: 2186-19-01-22-3

Martijanec, 13. rujna 2022. godine

 PREDSJEDNIK

 OPĆINSKOG VIJEĆA

 Stjepan Golubić, ing.

Obrazloženje prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture

na području Općine Martijanec u 2022. godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja** | **Procjena troškova**  | **+/-** | **Izmjena programa** |
| 2. Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu | **4.453.000,00** | **-4.403.000,00** | **50.000,00** |
| 2.1. Projektna dokumentacija  | 70.000,00 | -20.000,00 | 50.000,00 |
| ~~2.2. Izgradnja~~ | ~~4.353.000,00~~ | -4.353.000,00 | 0,00 |
| ~~2.3. Nadzor~~ | ~~30.000,00~~ | -30.000,00 | 0,00 |
| 4. ~~Projektna dokumentacija i izgradnja teretane~~ Uređenje teretane na katu Društvenog doma Vrbanovec | **600.000,00** | **+100.000,00** | **700.000,00** |
| 4.1. Projektna dokumentacija | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 |
| 4.2. Izgradnja  | 535.000,00 | -120.000,00 | 655.000,00 |
| 4.3. Nadzor  | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| 5. Izgradnja dječjeg igrališta u Vrbanovcu | **650.000,00** | **-** | **650.000,00** |
| 5.1. Projektna dokumentacija | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 |
|  5.2. Izgradnja | 585.000,00 | +30.000,00 | 615.000,00  |
| 5.3. Nadzor | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| 6. Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Slanju | **435.000,00** | **-165.000,00** | **270.000,00** |
| 6.1. Projektna dokumentacija | 40.000,00 | -30.000,00 | 10.000,00 |
|  6.2.Izgradnja | 385.000,00 | -125.000,00 | 260.000,00 |
|  ~~6.3. Nadzor~~ | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 7. Dogradnja dječjeg vrtića Vlakić Martijanec | **200.000,00** | **-** | **200.000,00** |
| 7.1. Projektna dokumentacija | 200.000,00 | -190.000,00 | 10.000,00 |
| 7.2. Izgradnja | - | +190.000,00 | 190.000,00 |
| 8. Uređenje okoliša i vanjskih terena, poligona i učionica na otvorenom | **-** | **+500.000,00** | **500.000,00** |
|  8.1.Projektna dokumentacija | - | +20.000,00 | 20.000,00 |
|  8.2. Izgradnja | - | +470.000,00 | 470.000,00 |
|  8.3. Nadzor | - | +10.000,00 | 10.000,00 |
| 9. Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture | **-** | **+150.000,00** | **150.000,00** |
| 9.1. Projektna dokumentacija | - | +30.000,00 | 30.000,00 |
| 9.2. Izgradnja | - | +120.000,00 | 120.000,00 |
| ***Izvori financiranja:*** *Točka 2. ~~podizvor~~ opći prihodi i primici ~~157.500,00~~ 50.000,00 kn, ~~vlastiti prihodi 45.000,00 kn, pomoći EU 3.750.000,00 kn, ostale pomoći 325.000,00 kn, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 175.500,00 kn~~**Točka 4. ostale pomoći ~~600.000,00~~ 210.000,00 kn, opći prihodi i primici 490.000,00**Točka 5. ~~podizvor opći prihodi i primici 150.000,00 kn~~, ostale pomoći ~~500.000,00~~ 298.000,00 kn, pomoći EU 352.000,00 kn**Točka 6. ~~pomoći EU 435.000,00~~ kn, podizvor opći prihodi i primici 270.000,00 kn**Točka 7. ~~podizvor opći prihodi i primici~~, ostale pomoći 200.000,00 kn**Točka 8. podizvor opći prihodi i primici 195.000,00 kn, ostale pomoći 105.000,00 kn, donacije 200.000,00 kn**Točka 9. podizvor opći prihodi i primici 150.000,00 kn* |