PRIJEDLOG

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Martijanec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21), **Općinsko vijeće Općine** **Martijanec** na svojoj **13.** sjednici održanoj dana **13. prosinca 2022. godine**, donosi

**Program**

**održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu**

**1. UVODNE ODREDBE**

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2023. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih površina, održavanja javnih prometnih površina, čišćenje i održavanje spomenika, održavanja nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i potoka, održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, prigodno uređenje Općine, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme te održavanje čistoće javnih površina a sve u skladu s odredbama članka 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20)

**2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA**

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini planirana su u iznosu od **233.900,00 EUR,** a osigurat će se iz sljedećih izvora:

* komunalna naknada 55.000,00 EUR
* naknada za koncesije 2.000,00 EUR
* naknada za prenamjenu zemljišta 100,00 EUR
* vodni doprinos 1.200,00 EUR
* donacije pravnih osoba 9.300,00 EUR
* opći porezni prihodi 116.800,00 EUR
* podizvor opći prihodi i primici 14.950,00 EUR
* zakup poljoprivrednog zemljišta 2.000,00 EUR
* grobna naknada 13.000,00 EUR
* doprinos za šume 13.500,00 EUR
* spomenička renta 50,00 EUR
* ostale pomoći 6.000,00 EUR

**3. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Opis poslova** | **Jed. mjere** | **Količina** | | **Procijenjena vrijednost**  **troškova** |
|  | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU OPĆINE MARTIJANEC** | | | | |
|  | 1. RADOVI NA ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | | | | |
| 1.A.1. | Održavanje travnatih površina | m² | 8.200,00 | | 11.000,00 |
| 1.A.2. | Održavanje živih ograda | m² | 931,00 | | 2.000,00 |
| 1.A.3. | Uređivanje drveća uz putove | m | 13.900,00 | | 3.000,00 |
| 1.A.4. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem | m² | 62.500,00 | | 5.000,00 |
| 1.A.5. | Održavanje zelenih površina po pojedinim naseljima | m² | 20.000,00 | | 4.000,00 |
|  | **U K U P N O:** | | | | **25.000,00** |
|  | 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA – POLJSKI PUTEVI | | | | |
| 1.B.1. | Strojno čišćenje javno-prometnih površina III kategorije – poljskih putova | m | 55.000,00 | | 7.000,00 |
| 1.B.2. | Održavanje poljskih putova | m | 25.900,00 | | 12.000,00 |
| **U K U P N O:** | | | | | **19.000,00** |
|  | 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA | | | | |
| 1.C.1. | Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja | m² | 10.000,00 | | 1.000,00 |
| **U K U P N O:** | | | | | **1.000,00** |
| **S V E U K U P N O:** | | | | | **45.0000,00** |
| ***Izvori financiranja***  *Komunalna naknada 10.200,00 EUR, opći porezni prihodi 32.800,00 EUR, naknada za koncesije 2.000,00 EUR* | | | | | |
|  | | | | | |
|  | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | |
| 2.1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | m | | 13.700,00 | 27.700,00 |
| 2.2. | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa | procijenjeno | | 1 | 20.000,00 |
| 2.3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta, izrada muldi | procijenjeno | | 1 | 7.500,00 |
| 2.4. | Oborinska odvodnja - čišćenje i sanacija slivnika i zacijevljenih kanala, i popravak cijevnih propusta | procijenjeno | | 1 | 3.000,00 |
| 2.5. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | procijenjeno | | 1 | 1.000,00 |
| 2.6. | Popravak betonskih kanalica i rubnjaka | procijenjeno | | 1 | 2.000,00 |
| 2.7. | Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima | m² | | 10.000,00 | 2.500,00 |
| 2.8. | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | procijenjeno | | 1 | 2.000,00 |
| 2.9. | Zimska služba | m | | 26.323,00 | 6.000,00 |
| 2.10. | Hitni popravci i intervencije | procijenjeno | | 1 | 2.000,00 |
| **U K U P N O:** | | | | | **73.700,00** |
| ***Izvori financiranja***  *Zakup poljoprivrednog zemljišta 2.000,00 EUR, komunalna naknada 19.000,00 EUR,opći porezni prihodi 29.800,00 EUR, doprinos za šume 13.500,00 EUR, naknada od prenamjene zemljišta 100,00 EUR, donacije 9.300,00 EUR* | | | | | |
|  | | | | | |
|  | **ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA** | | | | |
| 3.1. | Evidentiranje i čišćenje kanala i potoka | procijenjeno | | 1 | 10.000,00 |
| 3.2. | Održavanje kanala na području Općine | procijenjeno | | 1 | 20.000,00 |
| **U K U P N O:** | | | | | **30.000,00** |
| ***Izvori financiranja***  *Komunalna naknada 6.300,00 EUR, opći porezni 22.500,00 EUR, vodni doprinos 1.200,00 EUR* | | | | | |
|  | | | | | |
|  | **JAVNA RASVJETA** | | | | |
| 4.1. | Održavanje javne rasvjete | tromjesečna zamjena | | - | 3.300,00 |
| 4.2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | godišnje | | - | 10.000,00 |
| **U K U P N O:** | | | | | **13.300,00** |
| ***Izvori financiranja***  *Komunalna naknada 10.000,00 EUR,opći prihodi i primici 3.300,00 EUR,* | | | | | |
|  | | | | | |
|  | **ODRŽAVANJE PROSTORA I ZGRADA ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA** | | | | |
| 5.1. | Groblja u Martijancu, Križovljanu i Slanju – tekuće održavanje | m² | 7.940,00 | | 32.400,00 |
| **U K U P N O:** | | | | | **32.400,00** |
| ***Izvori financiranja***  *Grobna naknada 13.000,00 EUR, opći porezni prihodi 19.400,00 EUR* | | | | | |
|  | | | | | |
|  | **ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME** | | | | |
| 6.1. | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | kom | 9 | | 9.500,00 |
| **U K U P N O:** | | | | | **9.500,00** |
| ***Izvori financiranja***  *Komunalna naknada 9.500,00 kn* | | | | | |
|  | | | | | |
|  | **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I DIVLJIH ODLAGALIŠTA** | | | | |
| 7.1. | Održavanje čistoće javnih površina | procijenjeno | | 1 | 15.000,00 |
| **U K U P N O:** | | | | | **15.000,00** |
| ***Izvori financiranja***  *Opći porezni prihodi 9.000,00 EUR, ostale pomoći 6.000,00 EUR* | | | | | |
|  | | | | | |
|  | **EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | |
| 8.1. | Evidentiranje nerazvrstanih cesta | procijenjeno | | 1 | 15.000,00 |
| **U K U P N O:** | | | | | **15.000,00** |
| ***Izvori financiranja***  *Podizvor opći porezni prihodi 14.950,00 EUR, prihodi od spomeničke rente 50,00 EUR* | | | | | |
| **S V E U K U P N O:** | | | | | **233.900,00** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
   1. Radi efikasnije i racionalnije realizacije Programa, načelnik može izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih rashoda i izdataka utvrđenih ovim Programom.
   2. Ovaj Program objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-08/22-01/5

URBROJ: 2186-19-01-22-10

Martijanec, 13. prosinca 2022. godine

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Stjepan Golubić, ing.