**PRIJEDLOG**

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 31. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20, 14/21 i 14/23) **Općinsko vijeće Općine Martijanec na 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2023. godine donijelo je slijedeći**

**ZAKLJUČAK**

1. Općinsko vijeće Općine Martijanec prihvaća podnijeto Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, KLASA:400-03/23-01/1, URBROJ: 2186-19-02-23-11 od 01. ožujka 2023. godine koje je donio Općinski načelnik.

2. Podnijeto Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom vjesniku Općine Martijanec.

KLASA: 400-03/23-01/1

URBROJ: 2186-19-01-23-22

Martijanec, 29. ožujka 2023. godine

**PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA**

Stjepan Golubić, ing.

Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 47. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20, 14/21 i 14/23) Načelnik Općine Martijanec donosi:

**Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne**

**infrastrukture za 2022. godinu**

**Članak 1.**

Općinsko vijeće Općine Martijanec donijelo je na 5. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2021. godine Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te je objavljen u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 100/21. Utvrđuje se da je tijekom 2022. godine Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) u Općini Martijanec rashodovno izvršen kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost** | **Ostvareno** | **% Izvršenja** |
| 1. **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU OPĆINE MARTIJANEC** | | |  |  |
| 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | | |  |  |
| 1. | Održavanje travnatih površina | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 2. | Održavanje živih ograda | 12.000,00 | 10.000,00 | 83,33 |
| 3. | Uređivanje drveća uz putove | 20.000,00 | 12.173,31 | 60,87 |
| 4. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 5. | Održavanje zelenih površina po pojedinim naseljima | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
|  | U K U P N O: | 152.000,00 | 142.173,31 | 93,54 |
| 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA - POLJSKI PUTEVI | | |  |  |
| 1. | Strojno čišćenje javno-prometnih površina III kategorije – poljskih putova | 51.000,00 | 51.000,00 | 100,00 |
| 2. | Održavanje poljskih putova | 95.000,00 | 94.000,00 | 98,95 |
| U K U P N O: | | 146.000,00 | 145.000,00 | 99,32 |
| 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA | | |  |  |
| 1. | Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja | 15.000,00 | 14.500,00 | 96,67 |
| U K U P N O: | | 15.000,00 | 14.500,00 | 96,67 |
| **S V E U K U P N O:** | | **313.000,00** | **301.673,31** | **96,38** |
| **Izvori financiranja:**  *Komunalna naknada 142.676,16 kn, opći porezni prihodi 68.200,00 kn, donacije 84.618,79, naknada koncesije javne zdravstvene 6.178,36 kn* | | | | |
| 1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | |  |  |
| 2.1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | 110.000,00 | 136.157,92 | 123,78 |
| 2.2. | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 2.3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta, izrada muldi | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00 |
| 2.4. | Oborinska odvodnja - čišćenje i sanacija slivnika i zacijevljenih kanala, i popravak cijevnih propusta | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 2.5. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 2.6. | Popravak betonskih kanalica i rubnjaka | 9.000,00 | 2.000,00 | 22,22 |
| 2.7. | Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 2.8. | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | 12.000,00 | 2.000,00 | 16,67 |
| 2.9. | Zimska služba | 35.000,00 | 4.125,00 | 11,79 |
| 2.10. | Hitni popravci i intervencije | 12.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| **U K U P N O:** | | **294.670,00** | **260.282,92** | **88,33** |
| ***Izvori financiranja***  *Zakup poljoprivrednog zemljišta 6.438,44 kn, , komunalna naknada 100.400,00 kn,opći porezni prihodi 79.270,00 kn, doprinos za šume 74.174,48 kn* | | | | |
| 1. **ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA** | | |  |  |
| 3.1 | Evidentiranje i čišćenje kanala i potoka | 45.000,00 | 2.500,00 | 5,56 |
| 3.2. | Održavanje kanala na području Općine | 134.800,00 | 98.000,00 | 72,70 |
| **U K U P N O:** | | **179.800,00** | **105.000,00** | **58,39** |
| ***Izvori financiranja***  *Komunalna naknada 59.800,00 kn, opći porezni 39.546,91, vodni doprinos 5.653.09 kn* | | | | |
| 1. **JAVNA RASVJETA** | | |  |  |
| 4.1. | Održavanje javne rasvjete | 5.000,00 | 21.708,75 | 434,18 |
| 4.2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 50.000,00 | 66.728,05 | 133,46 |
| **U K U P N O:** | | **55.000,00** | **88.436,80** | 160,79 |
| ***Izvori financiranja***  *Komunalna naknada 55.000,00 kn, opći porezni prihodi 33.436,80* | | | | |
| 1. **ODRŽAVANJE PROSTORA I ZGRADA ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA** | | |  |  |
| 5.1. | Groblja u Martijancu, Križovljanu i Slanju – tekuće održavanje | 164.700,00 | 165.000,00 | 100,18 |
| **U K U P N O:** | | **164.700,00** | **165.000,00** | **100,18** |
| ***Izvori financiranja***  *Grobna naknada 88.579,20 kn, opći porezni prihodi 76.420,80 kn* | | | | |
| 1. **ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME** | | |  |  |
| 6.1. | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | 65.000,00 | 28.000,00 | 43,08 |
| **U K U P N O:** | | **65.000,00** | **28.000,00** | **43,08** |
| ***Izvori financiranja***  *Opći porezni prihodi 18.000,00 kn, komunalna naknada 10.000,00 kn* | | | | |
| **7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | | |  |  |
| 7.1. | Održavanje čistoće javnih površina | 231.000,00 | 121.992,25 | 52,81 |
| **U K U P N O:** | | **231.000,00** | **121.992,25** | **52,81** |
| *Komunalna naknada 24.000,00 kn, ostale nespomenute pristojbe i naknade 34.511,41 kn, opći porezni prihodi 63.480,74 kn* | | | | |
| **8. EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | |  |  |  |
| 8.1. | Evidentiranje nerazvrstanih cesta | 125.000,00 | 78.342,50 | 62,67 |
| **U K U P N O:** | | **125.000,00** | **78.342,50** | **62,67** |
| ***Izvori financiranja***  *Opći porezni prihodi 78.342,50 kn* | | | | |

KLASA:400-03/22-01/2

URBROJ: 2186-19-02-23-11

Martijanec, 01. ožujka 2023.

OPĆINSKI NAČELNIK

Branimir Nađ, mag. oec.