Na temelju članka 31. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20, 14/21 i 14/23) **Općinsko vijeće Općine Martijanec na 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2023. godine donijelo je slijedeći**

**ZAKLJUČAK**

1. Općinsko vijeće Općine Martijanec prihvaća podnijeto Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2022. godini, KLASA: 400-03/23-01/1, URBROJ: 2186-19-02-23-9 od 01. ožujka 2023. godine koje je donio Općinski načelnik.

2. Podnijeto Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2022. godini sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom vjesniku Općine Martijanec.

KLASA: 400-03/23-01/1

URBROJ: 2186-19-01-23-20

Martijanec, 29. ožujka 2023. godine

 **PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA**

 **Stjepan Golubić, ing.**

Na temelju članka 47. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20, 14/21 i 14/23) **Načelnik Općine Martijanec donosi:**

***IZVJEŠĆE***

***o izvršenju Programa gradnje objekata društvene infrastrukture***

***na području Općine Martijanec u 2022. godini***

Općinsko vijeće Općine Martijanec donijelo je na 5. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2021. godine Program gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2022. godini te je objavljen „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 100/21, I. Izmjene i dopune predmetnog Programa donesene su na 11. sjednici održanoj dana 13. rujna 2022. godine i objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, br. 83/22.

Generalni pregled realizacije te odnos planiranih i utrošenih sredstava po pojedinim vrstama investicija za 2022. godinu vidljiv je iz sljedeće tablice:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv objekta** | **Procjena troškova građenja** | **Izvršeno 2022.** | **% izvršenja** |
| 1. **Dom za starije i nemoćne osobe sa dnevnim boravkom Martijanec**
 | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| * 1. Projektna dokumentacija
 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu**
 | **50.000,00** | **3.152,86** | **6,31** |
| 2.1. Projektna dokumentacija  | 50.000,00 | 3.152,86 | 6,31 |
| 1. **Projektiranje i rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu**
 | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| * 1. Gradnja
 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Uređenje teretane na katu Društvenog doma Vrbanovec**
 | **665.140,16** | **424.282,50** | **63,79** |
| 4.1. Projektna dokumentacija | 30.000,00 | 29.625,00 | 98,75 |
| 4.2. Izgradnja  | 620.140,16 | 394.657,50 | 63,64 |
| 4.3. Nadzor  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Izgradnja dječjeg igrališta u Vrbanovcu**
 | **650.000,00** | **18.687,50** | **2,88** |
| * 1. Projektna dokumentacija
 | 20.000,00 | 18.687,50 | 93,44 |
| * 1. Izgradnja
 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Nadzor
 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Slanju**
 | **270.000,00** | **251.942,50** | **93,31** |
| * 1. Projektna dokumentacija
 | 10.000,00 | 9.687,50 | 96,88 |
| * 1. Izgradnja
 | 260.000,00 | 242.255,00 | 93,18 |
| 1. **Dogradnja dječjeg vrtića Vlakić Martijanec**
 | **200.000,00** | **6.250,00** | **3,13** |
| 7.1. Projektna dokumentacija | 10.000,00 | 6.250,00 | 62,50 |
| 7.2. Izgradnja | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8. Uređenje okoliša i vanjskih terena, poligona i učionica na otvorenom** | **500.000,00** | **289.893,75** | **57,98** |
|  8.1.Projektna dokumentacija | 20.000,00 | 12.875,00 | 64,38 |
|  8.2. Izgradnja | 470.000,00 | 277.018,75 | 58,94 |
|  8.3. Nadzor | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9. Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture** | **150.000,00** | **78.000,00** | **52,00** |
| 9.1. Projektna dokumentacija | 30.000,00 | 78.000,00 | 260,00 |
| 9.2. Izgradnja | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Izvori financiranja:*** *Točka 2. pomoći EU* 3.152,86 *kn**Točka 4. ostale pomoći 26.625,00 kn, izvor opći prihodi i primici 397.657,50 kn**Točka 5. ostale pomoći 18.687,50 kn**Točka 6. pomoći EU 9.687,50 kn, podizvor opći prihodi i primici 242.255,00 kn**Točka 7. ostale pomoći 6.250,00 kn**Točka 8. podizvor opći prihodi i primici 175.274,96, donacije 9.618,79 kn, ostale pomoći 105.000,00 kn**Točka 9. podizvor opći prihodi i primici pomoći 78.000,00 kn* |

KLASA: 400-03/23-01/1

URBROJ: 2186-19-02-23-9

Martijanec, 01. ožujka 2023.

**OPĆINSKI NAČELNIK**

 **Branimir Nađ, mag. oec.**