**PRIJEDLOG**

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20, 14/21 i 14/23), **Općinsko vijeće Općine Martijanec** na **20.** sjednici održanoj dana **20. prosinca 2023. godine**, donosi

***II. Izmjene i dopune Programa***

***građenja komunalne infrastrukture***

***na području Općine Martijanec u 2023. godini***

Ovim se Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2023. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja te izvješćem o stanju u prostoru, određuje građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

* javnih površina,
* prometnica i prometnih površina,
* javne rasvjete,
* groblja,
* gospodarenja komunalnim otpadom,
* oborinska odvodnja.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

* rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
* uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
* pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
* građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

1. **SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu osigurat će se iz izvora kako slijedi:

* opći prihodi i primici 208.220,00 EUR
* ostali prihodi za posebne namjene 76.000,00 EUR
* prihodi od prodaje nef. imovine 24.580,00 EUR
* vlastiti prihodi 2.091,45 EUR
* ostale pomoći
	+ Ministarstvo prostornog uređenja, prostornoga uređenja, grad. i drž. imovine 35.600, 00 EUR
	+ višak 6.507,64 EUR
* pomoći EU - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 85.400,91 EUR

Sredstva za financiranje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu u iznosu od **438.400,00 EUR** rasporedit će se za financiranje građenja komunalne infrastrukture po djelatnostima: - nerazvrstane ceste, javne prometne površine, javna parkirališta, javna rasvjeta, groblja i odvodnja.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**
2. **NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE PROMETNE POVRŠINE**

U smislu ovog Programa pod nerazvrstanim cestama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno modernizaciji nerazvrstanih cesta. Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova (EUR)** |
| **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA**  |
| 1. **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**
 | **160.000,00** |
| * 1. Gradnja
 | 158.000,00 |
| * 1. Nadzor
 | 2.000,00 |
| 1. **Ulaganje u povećanje sigurnosti cestovnog prometa**
 | **6.450,00** |
| * 1. Nabava kutija za kamere za snimanje brzine
 | 6.450,00 |
|  **U K U P N O:**  | **166.450,00** |
| ***Izvori financiranja:*** *Točka 1. vlastiti prihodi 2.091,45 EUR, ostali prihodi za posebne namjene 26.000,00 EUR, pomoći EU 85.400,91 EUR, ostale pomoći 6.507,64 EUR, podizvor opći prihodi i primici 40.000,00 EUR**Točka 2. opći prihodi i primici 6.450,00 EUR* |

1. **JAVNE POVRŠINE**

U smislu ovog Programa pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje javnih prometnih površina, javnih zelenih površina te javnih objekata i uređaja, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova (EUR)** |
| **JAVNE POVRŠINE** |
| 1. **Uređenje centralnog trga u Martijancu**
 | **60.000,00** |
| * 1. Izvođenje radova
 | 57.000,00 |
| * 1. Nadzor
 | 3.000,00 |
| 1. **Sanacija mostova, propusta i kanala**
 | **40.000,00** |
| * 1. Projektna dokumentacija
 | 7.150,00 |
| * 1. Izvođenje radova
 | 32.850,00 |
| 1. **Nabava nadstrešnica na autobusnim stajalištima**
 | **12.800,00** |
|  3.1. Otkup nadstrešnica – Čičkovina, Hrastovljan, Vrbanovec | 2.170,00 |
|  3.2. Nabava nadstrešnica – Čičkovina, Slanje, Križovljan | 10.600,00 |
|  **U K U P N O:**  | **112.770,00** |
| ***Izvori financiranja:*** *Točka 1. opći prihodi i primici 40.000,00EUR, ostali prihodi za posebne namjene 20.000,00 EUR**Točka 2. prihodi od prodaje nef. imovine 7.891,00 EUR, opći prihodi i primici 3.500,00 EUR, podizvor opći prihodi i primici 25.009,00 EUR**Točka 3. prihodi od prodaje nef. imovine 12.800 EUR* |

1. **GROBLJA**

U smislu ovog Programa, građenje na groblju podrazumijeva proširenje i rekonstrukciju zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji i predmeti na površinama groblja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova (EUR)** |
| **PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA** |
| 1. **Proširenje mjesnog groblja u Martijancu**
 | **76.050,00** |
| * 1. Kupnja zemljišta
 | 1.050,00 |
| * 1. Radovi proširenja groblja
 | 73.375,00 |
| * 1. Nadzor
 | 1.625,00 |
| **U K U P N O :** | **76.050,00** |
| ***Izvori financiranja:*** *Točka 1. prihodi od prodaje nef. imovine 4.739,00 EUR, opći prihodi i primici 3.711,00 EUR, ostali prihodi za posebne namjene 32.000,00 EUR, ostale pomoći 35.600,00 EUR* |

**III. ZAVRŠNE ODREDBE**

Radi hitnosti primjene, ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Martijanec“.

KLASA: 400-01/23-01/4

URBROJ: 2186-19-01-23-3

Martijanec, 20. prosinca 2023. godine

 PREDSJEDNIK

 OPĆINSKOG VIJEĆA

 Stjepan Golubić, ing.

Obrazloženje

Prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2023. godini

**1. NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE PROMETNE POVRŠINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova (EUR)** | **+/-** | **Izmjena programa** |
| **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA**  |
| 1. **Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševec**
 | **10.000,00** | **-** | **-** |
| * 1. Gradnja
 | 9.500,00 | - | - |
| * 1. Nadzor
 | 500,00 | - | - |
| 1. **1. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**
 | **120.000,00** | **+ 40.000,00** | **160.000,00** |
| * 1. 1.1. Gradnja
 | 116.000,00 | + 42.000,00 | 156.000,00 |
| * 1. 1.2.Nadzor
 | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 |
| 1. **2. Ulaganje u povećanje sigurnosti cestovnog prometa**
 | **12.000,00** | **-5.550,00** | **6.450,00** |
| * 1. 2.1. Nabava kutija za kamere za snimanje brzine
 | 12.000,00 | -5.550,00 | 6.450,00 |
| **UKUPNO :** | **102.000,00** | **+ 40.000,00** | **142.000,00** |
| ***Izvori financiranja:*** *~~Točka 1. prihodi od prodaje nef. imovine 10.000,00 EUR~~**Točka ~~2.~~ 1. vlastiti prihodi 2.091,45 EUR, ostali prihodi za posebne namjene 26.000,00 EUR, pomoći EU 85.400,91 EUR, ostale pomoći 6.507,64 EUR, podizvor opći prihodi i primici 40.000,00 EUR**Točka ~~3.~~ 2. opći prihodi i primici ~~12.000,00~~ 6.450,00 EUR* |

**2. JAVNE POVRŠINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova (EUR)** | **+/-** | **Izmjena programa** |
| **JAVNE POVRŠINE** |
| 1. **Uređenje centralnog trga u Martijancu**
 | **60.000,00** | **-** | **60.000,00** |
| * 1. Izvođenje radova
 | 57.000,00 | - | 57.000,00 |
| * 1. Nadzor
 | 3.000,00 | - | 3.000,00 |
| 1. **Sanacija mostova, propusta i kanala**
 | **30.000,00** |  **+ 23.500,00**  | **30.000,00** |
| * 1. Projektna dokumentacija
 | 6.000,00 | +1.150,00 | 7.150,00 |
| * 1. Izvođenje radova
 | 23.300,00 | +9.550,00 | 32.850,00 |
| * 1. ~~Nadzor~~
 | ~~700,00~~ | ~~-~~ | ~~-~~ |
| 1. **Nabava nadstrešnica na autobusnim stajalištima**
 | **5.500,00** | **+7.300,00** | **12.800,00** |
|  3.1. Otkup nadstrešnica – Čičkovina, Hrastovljan, Vrbanovec | 2.200,00 | -30,00 | 2.170,00 |
| 3.2. Nabava nadstrešnica – Čičkovina, Slanje, Križovljan | 3.300,00 | +7.300,00 | 10.600,00 |
| **UKUPNO:** | **68.500,00** | **+ 27.000,00** | **95.500,00** |
| ***Izvori financiranja:*** *Točka 1. opći prihodi i primici 40.000,00 EUR, ostali prihodi za posebne namjene 20.000,00 EUR,* *Točka 2. prihodi od prodaje nef. imovine ~~6.500,00~~ 7.891,00 EUR, opći prihodi i primici ~~23.500,00~~ 3.500,00 EUR,* *podizvor opći prihodi i primici 25.009,00 EUR, ostale pomoći 3.600,00 EUR**Točka 3. ~~opći prihodi i primici 4.320,00 EUR,~~ prihodi od prodaje nef. imovine ~~1.180,00~~ 12.800,00 EUR* |

**3. GROBLJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova (EUR)** | **+/-** | **Izmjena programa** |
| **PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA** |
| 1. **Proširenje mjesnog groblja u Martijancu**
 | **78.300,00** | **-** | **76.050,00** |
| * 1. Kupnja zemljišta
 | 3.300,00 | -2.250,00 | 1.050,00 |
| * 1. Radovi proširenja groblja
 | 75.000,00 | -1.625,00 | 73.375,00 |
| * 1. Nadzor
 | - | +1.625,00 | 1.625,00 |
| **UKUPNO:** | **78.300,00** |  **-2.250,00** | **76.050,00** |
| ***Izvori financiranja:*** *Točka 1. prihodi od prodaje nef. imovine ~~4.300,00~~ 4.739,00 EUR, opći prihodi i primici ~~8.400,00~~ 3.711,00 EUR, ostali prihodi za posebne namjene ~~30.000,00~~ 32.000,00 EUR, ostale pomoći 35.600,00 EUR* |

**~~4. ODVODNJA~~**

~~Pod građenjem odvodnje podrazumijeva se građenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova~~** | **~~Procjena troškova (EUR)~~**  |
| **~~ODVODNJA~~**  |
| **~~1. Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg~~** | **~~80.000,00~~** |
| ~~1.1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru~~ | ~~80.000,00~~ |
| **~~2. Sustav odvodnje Aglomeracija Slanje~~** | **~~30.000,00~~** |
| ~~2.1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru~~ | ~~30.000,00~~ |
| **~~3. Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda~~** | **~~10.000,00~~** |
| ~~3.1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru~~ | ~~10.000,00~~ |
|  **~~U K U P N O:~~** | **~~120.000,00~~** |
| ***~~Izvori financiranja:~~*** *~~Točka 1. opći prihodi i primici 80.000,00 EUR,~~**~~Točka 2. opći prihodi i primici 30.000,00 EUR,~~**~~Točka 3. opći prihodi i primici 10.000,00 EUR~~* |

**~~4. GEOTERMALNA ENERGIJA~~**

~~U smislu ovog Programa, postojeće geotermalne bušotine bi se koristile u svrhu proizvodnje energije za zgrade javne namjene, industriju i poljoprivredu.~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova~~** | **~~Procjena troškova~~** **~~(EUR)~~** |
| **~~GEOTERMALNA ENERGIJA~~** |
| **~~1. Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije u Slanju~~** | **~~2.600,00~~** |
| ~~1.1.Projektna dokumentacija~~ | ~~2.600,00~~ |
|  **~~U K U P N O:~~** | **~~2.600,00~~** |
| ***~~Izvori financiranja:~~*** *~~Točka 1. prihodi od prodaje nef. imovine 2.600,00 EUR~~* |