**PRIJEDLOG**

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 31. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20, 14/21 i 14/23) **Općinsko vijeće Općine Martijanec na 22. sjednici održanoj 27. ožujka 2024. godine donijelo je slijedeći**

**ZAKLJUČAK**

1. Općinsko vijeće Općine Martijanec prihvaća podnijeto Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, KLASA:400-03/24-01/1, URBROJ: 2186-19-02-24-20 od 01. ožujka 2024. godine koje je donio Općinski načelnik.

2. Podnijeto Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom vjesniku Općine Martijanec.

KLASA: 400-03/24-01/1

URBROJ: 2186-19-01-24-20

Martijanec, 27. ožujka 2024. godine

 **PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA**

 Stjepan Golubić, ing.

 Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 47. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20, 14/21 i 14/23) Načelnik Općine Martijanec donosi:

 **Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne**

**infrastrukture za 2023. godinu**

**Članak 1.**

Općinsko vijeće Općine Martijanec donijelo je na 13. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2022. godine Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu te je objavljen „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 117/22. Utvrđuje se da je tijekom 2023. godine Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) u Općini Martijanec rashodovno izvršen kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Opis poslova** | **Jed. mjere** | **Količina** | **Procijenjena vrijednost** **troškova** | **Ostvareno** | **% Izvršenja** |
|  | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU OPĆINE MARTIJANEC** |  |  |
|  | 1. RADOVI NA ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
 |  |  |
| 1.A.1. | Održavanje travnatih površina | m² | 8.200,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 1.A.2. | Održavanje živih ograda | m² |  931,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 1.A.3. | Uređivanje drveća uz putove | m | 13.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 1.A.4. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem | m² | 62.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 1.A.5. | Održavanje zelenih površina po pojedinim naseljima | m² | 20.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 87,50 |
|  | **U K U P N O:** | **25.000,00** | **24.500,00** | **98,00** |
|  | 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA – POLJSKI PUTEVI
 |  |  |
| 1.B.1. | Strojno čišćenje javno-prometnih površina III kategorije – poljskih putova  | m | 55.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 1.B.2. | Održavanje poljskih putova  | m | 25.900,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| **U K U P N O:** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00** |
|  | 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA
 |  |  |
| 1.C.1. | Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja | m² | 10.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 50,00 |
| **U K U P N O:** | **1.000,00** | **500,00** | **50,00** |
| **S V E U K U P N O:** | **45.0000,00** | **44.000,00** | **97,78** |
| ***Izvori financiranja****Komunalna naknada 10.200,00 EUR, opći porezni prihodi 32.392,14 EUR, naknada za koncesije 1.407,86 EUR* |
|  | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** |  |  |
| 2.1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | m | 13.700,00 | 27.700,00 | 27.000,00 | 97,47 |
| 2.2. | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa  | procijenjeno | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 2.3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta, izrada muldi | procijenjeno | 1 | 7.500,00 | 1.085,00 | 14,47 |
| 2.4. | Oborinska odvodnja - čišćenje i sanacija slivnika i zacijevljenih kanala, i popravak cijevnih propusta  | procijenjeno | 1 | 3.000,00 | 13.321,55 | 444,05 |
| 2.5. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | procijenjeno | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
|  2.6. | Popravak betonskih kanalica i rubnjaka | procijenjeno | 1 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
|  2.7. | Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima | m² | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
|  2.8. | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | procijenjeno | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  2.9. | Zimska služba | m | 26.323,00 | 6.000,00 | 671,56 | 11,19 |
|  2.10. | Hitni popravci i intervencije | procijenjeno | 1 | 2.000,00 | 537,00 | 26,85 |
| **U K U P N O:** |  **73.700,00** | **69.115,61** |  **93,78** |
| ***Izvori financiranja****Zakup poljoprivrednog zemljišta 1.494,83 EUR, komunalna naknada 20.110,16 EUR,opći porezni prihodi 20.689,72 EUR, doprinos za šume 21.740,22 EUR, naknada od prenamjene zemljišta 3,31 EUR, donacije 5.077,37 EUR* |
|  |  |  |
|  | **ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA** |  |  |
|  3.1. | Evidentiranje i čišćenje kanala i potoka  | procijenjeno | 1 | 10.000,00 | 7.133,85 | 71,34 |
| 3.2. | Održavanje kanala na području Općine  | procijenjeno | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **U K U P N O:** | **30.000,00** | **27.133,85** | **90,45** |
| ***Izvori financiranja****Komunalna naknada 6.300,00 EUR, opći porezni 19.901,63 EUR, vodni doprinos 932,22 EUR* |
|  |  |  |
|  | **JAVNA RASVJETA** |  |  |
| 4.1. | Održavanje javne rasvjete | tromjesečna zamjena | - | 3.300,00 | 1.822,55 | 55,23 |
| 4.2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | godišnje | - | 10.000,00 | 6.993,73 | 69,94 |
| **U K U P N O:** | **13.300,00** | **8.816,28** | **66,29** |
| ***Izvori financiranja****Komunalna naknada 7.762,23 EUR,opći prihodi i primici 1.054,05 EUR* |
|  |  |  |
|  | **ODRŽAVANJE PROSTORA I ZGRADA ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA** |  |  |
| 5.1. | Groblja u Martijancu, Križovljanu i Slanju – tekuće održavanje | m² | 7.940,00 | 32.400,00 | 18.908,88 | 58,36 |
| **U K U P N O:** | **32.400,00** | **18.908,88** | **58,36** |
| ***Izvori financiranja****Grobna naknada 12.909,43 EUR, opći porezni prihodi 5.999,45 EUR* |
|  |  |  |
|  | **ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME** |  |  |
| 6.1. | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | kom | 9 | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 |
| **U K U P N O:** | **9.500,00** | **9.500,00** | **100,00** |
| ***Izvori financiranja****Komunalna naknada 9.500,00 EUR* |
|  |  |  |
|  | **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I DIVLJIH ODLAGALIŠTA**  |  |  |
| 7.1. | Održavanje čistoće javnih površina | procijenjeno | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **U K U P N O:** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| ***Izvori financiranja****Opći porezni prihodi 9.000,00 EUR, ostale pomoći 6.000,00 EUR* |
|  |  |  |
|  | **EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** |  |  |
| 8.1. | Evidentiranje nerazvrstanih cesta | procijenjeno | 1 | 15.000,00 | 5.949,25 | 39,66 |
| **U K U P N O:** | **15.000,00** | **5.949,25** | **39,66** |
| ***Izvori financiranja****Podizvor opći porezni prihodi 5.946,02 EUR, prihodi od spomeničke rente 3,23 EUR* |
| **S V E U K U P N O:** | **233.900,00** | **198.423,87** | **84,83** |

KLASA:400-03/24-01/1

URBROJ: 2186-19-01-24-20

Martijanec, 01. ožujka 2024.

 OPĆINSKI NAČELNIK

 Branimir Nađ, mag. oec.