REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	        218619|40001260102|2

OPĆINA MARTIJANEC

Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/26-01/02

URBROJ: 2186-19-01-26-2

Martijanec, 29. travnja 2026. godine

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18,  9/20, 14/21 i 14/23), Općinsko vijeće Općine Martijanec na 6. sjednici održanoj dana 29. travnja 2026. godine donosi

# I. Izmjene i dopune Programa

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Martijanec u 2026. godini

Ovim se Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2026. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja te izvješćem o stanju u prostoru, određuje građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- javnih površina,

- prometnica i prometnih površina,

- javne rasvjete,

- groblja,

- oborinska odvodnja i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu osigurat će se iz izvora kako slijedi:

| opći prihodi i primici | 422.100,00 EUR |
| --- | --- |
| ostali prihodi za posebne namjene | 148.650,00 EUR |
| prihodi od prodaje nef. imovine | 2.950,00 EUR |
| ostale pomoći | 45.000,00 EUR |
| pomoći EU | 464.000,00 EUR |
| donacije | 1.300,00 EUR |
| UKUPNO: | 1.084.000,00 EUR |

Sredstva za financiranje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu u iznosu od 1.084.000,00 EUR rasporedit će se za financiranje građenja komunalne infrastrukture po djelatnostima 	javnih površina, prometnica i prometnih površina, javne rasvjete, groblja, oborinska odvodnja i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

- GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa/biciklističke trake, pješačkih prijelaza, autobusnih stajališta te modernizacija – asfaltiranje nerazvrstanih cesta, a u nastavku se daje opis poslova s procijenjenim troškovima.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova (EUR) |
| --- | --- |
| PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE |  |
| - Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševec | 450.000,00 |
| - Gradnja i nadzor | 425.000,00 |
| - Upravljanje projektom | 25.000,00 |
| - Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 200.000,00 |
| - Dokumentacija | 10.000,00 |
| - Izgradnja, rekonstrukcija i nadzor | 190.000,00 |
| - Pješačko – biciklistička staza Martijanec - Hrastovljan | 70.000,00 |
| - Gradnja i nadzor | 70.000,00 |
| - Izgradnja parkirališta kod željezničkog stajališta Martijanec | 32.000,00 |
| 4.1. Dokumentacija | 32.00,000 |
| U K U P N O: | 752.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. ostali prihodi za posebne namjene 29.000,00 EUR, pomoć EU 421.000,00 EUR, Točka 2. opći prihodi i primici 110.970,00 EUR, ostali prihodi za posebne namjene 79.030,00 EUR, ostale pomoći 10.000,00 EUR Točka 3. opći prihodi i primici 53.000,00 EUR, ostale pomoći 17.000,00 EUR Točka 4. opći prihodi i primici 14.000,00 EUR, ostale pomoći 18.000,00 EUR |  |

- JAVNE POVRŠINE

U smislu ovog Programa pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje javnih prometnih površina, javnih zelenih površina te javnih objekata i uređaja, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova (EUR) |
| --- | --- |
| JAVNE POVRŠINE |  |
| - Ulaganje u povećanje sigurnosti cestovnog prometa | 30.000,00 |
| - Izgradnja prometnih rješenja za sigurniji promet | 30.000,00 |
| - Izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta | 30.000,00 |
| - Dokumentacija | 4.000,00 |
| - Gradnja i nadzor | 26.000,00 |
| U K U P N O: | 60.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 28.700,00 EUR, donacije 1.300,00 EUR Točka 2. opći prihodi i primici 30.000,00 EUR |  |

- GROBLJA

U smislu ovog Programa, građenje na groblju podrazumijeva proširenje i rekonstrukciju zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji i predmeti na površinama groblja.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova (EUR) |
| --- | --- |
| GROBLJA |  |
| - Kapitalna ulaganja na grobljima | 63.500,00 |
| - Izvođenje radova | 53.000,00 |
| - Nadzor radova | 2.000,00 |
| - Nabava rashladnog odra | 8.500,00 |
| U K U P N O : | 72.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. ostali prihodi za posebne namjene 29.000,00 EUR, pomoći EU 43.000,00 EUR |  |

- ODVODNJA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

Pod građenjem odvodnje podrazumijeva se građenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, sanacija mostova, kanala, propusta te izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova (EUR) |
| --- | --- |
| ODVODNJA |  |
| - Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg | 80.000,00 |
| - Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 80.000,00 |
| - Sustav odvodnje Aglomeracija Slanje | 50.000,00 |
| - Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 |
| - Sanacija mostova, propusta i kanala | 50.000,00 |
| - Dokumentacija | 10.000,00 |
| - Izvođenje radova i nadzor | 40.000,00 30 |
| 4. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda | 20.000,00 |
| - Dokumentacija | 2.000,00 |
| - Izvođenje radova i nadzor | 18.000,00 |
| U K U P N O: | 200.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 80.000,00 EUR Točka 2. opći prihodi i primici 50.000,00 EUR, Točka 3. opći prihodi i primici 35.430,00 EUR, ostali prihodi za posebne namjene 11.620,00 EUR, prihodi od prodaje nef. imovine 2.950,00 EUR Točka 4. opći prihodi i primici 20.000,00 EUR |  |

| S V E U K U P N O: | 1.084.000,00 |
| --- | --- |

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Ove Izmjene i dopune Program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Martijanec “.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Stjepan Golubić, ing.